《愉哈哈平台二期项目开发合同书》

补充协议二

协议编号： YHHPT-20200528-001

甲    方： 重庆愉哈哈农业科技有限公司

公司地点：重庆市北碚区悦复大道8号附7号5-3

公司电话：023-67874079

联 系 人：魏铮

联系电话：13638344988

乙    方：重庆市酷璞睿信息技术有限责任公司

公司地点：重庆市北部新区星光大道90号18楼

公司电话：023-61201666

联 系 人：张谧

联系电话：13983617366

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与2019年8月23日签订之《愉哈哈平台二期项目开发合同书》 (合同编号：YHHPT-20190815，下称“原合同”)中的定义相同 。

双方已于2020年5月27日签订了《愉哈哈平台二期项目开发合同书补充协议》 (合同编号：YHHPT-20200526)，现就双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就新增功能模块事项特订立以下补充：

合同内容补充说明：

一、经甲乙协商，对原合同中约定的系统进行新增部分功能，具体新增功能见附件1。

二、费用核算和支付方式：

# 2.1 双方确认新增功能总计开发费用为人民币 77250.00 元（大写：  柒万柒仟贰佰伍拾元整  ），甲方增加或变更开发要求的，费用另计。

# 2.2 费用支付方式：

| # 期数 | # 时间 | # 支付比例 | # 支付金额（￥） |
| --- | --- | --- | --- |
| # 第一期 | # 功能完成，并上线1个月后 | # 100% | # 77250.00 |
| # 合计：77250.00 |  | # 大写：柒万柒仟贰佰伍拾元整 |  |

支付前，乙方需要提供足额增值税发票。

三、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。

四、除本协议中明确所作补充的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

甲方：重庆愉哈哈农业科技有限公司      乙方：重庆市酷璞睿信息技术有限责任公司

授权代表人（签字）：                  授权代表人（签字）：

签字日期：     年   月   日          签字日期：     年   月   日

附件1：新增功能

| 序号 | 新增报价 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线下扫码，收费类资讯、微信端扫码功能报价单 | 12750.00 |
| 2 | 愉哈哈批发采购新增功能及优化 | 11250.00 |
| 3 | 优选新增功能报价单 | 39750.00 |
| 4 | 愉哈哈平台首页改版新增接口服务器迁移报价单 | 13500.00 |
|  |  | 77250.00 |

具体每个版块报价如下：

| 愉哈哈新增功能线下扫码、收费、微信端扫码 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 需求分析、UI设计、架构设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 描述 | 开发时间 | 人员投入 | 人天单价 | 价格 |
| 1 | 需求分析、UI设计 |  | 功能梳理、功能规划 | 1 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 2 |  |  | APP原型图设计 | 1 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000.00 |
| 第二部分 APP端精品商城线下扫码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能项 | 功能版块 | 说明 | 开发时间 | 人员投入 | 人天单价 | 价格 |
| 1 | 订单 | 提货二维码生成 | 自提订单支付成功后，系统自动生成该订单的提货二维码 | 0.5 | 1 | 1500.00 | 750.00 |
| 2 |  | 订单详情 | 订单详情页面，如果是自提订单将提货二维码展示出来 | 0.5 | 1 | 1500.00 | 750.00 |
| 3 | app精品商城商家后台 | 工作台 | 精品商城工作台加扫码入口，商家点击扫码可调用APP扫码功能 | 0.5 | 3 | 1500.00 | 2250.00 |
| 4 |  | 线下扫码 | 用户出示提货二维码，商家扫码，系统判断是否能核销，可以核销展示自提订单信息，商家点击确认核销，将该订单状态改为已收货状态 | 0.5 | 3 | 1500.00 | 2250.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000.00 |
| 第三部分 PC端收费类资讯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能项 | 功能版块 | 说明 | 开发时间 | 人员投入 | 人天单价 | 价格 |
| 1 | 收费类资讯 | 网站顶部 | 增加收费类资讯模块 | 0.5 | 1 | 1500.00 | 750.00 |
| 2 |  | 收费类资讯列表 | 展示收费类资讯信息列表 |  |  |  |  |
| 3 |  | 网站底部 | app下载二维码隐藏，网站备案号修改，增加公司名，公司地址，统一信用代码的展示 |  |  |  |  |
| 4 |  | 恢复 | 电信增值业务结束后隐藏收费类资讯 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 750.00 |
| 第四部分 微信端调微信扫一扫接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能项 | 功能版块 | 说明 | 开发时间 | 人员投入 | 人天单价 | 价格 |
| 1 | 微信扫一扫 | 商品详情页 | 增加扫码入口，用户点击可以调起微信扫一扫功能 | 1 | 2 | 1500.00 | 3000.00 |
| 汇总不含税 |  |  |  |  |  |  | 12028.30 |
| 增值税(专用/普)票 |  |  |  |  |  |  | 6个点 |
| 税费 |  |  |  |  |  |  | 721.70 |
| 汇总含税 |  |  |  |  |  |  | 12750.00 |

| 愉哈哈批发采购新增功能及优化 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 需求分析、UI设计、架构设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 描述 | 开发时间 | 人员投入 | 人天单价 | 价格 |
| 1 | 需求分析、UI设计 |  | 功能梳理、功能规划 | 0.25 | 1 | 1500.00 | 375.00 |
| 2 |  |  | APP原型图设计 | 0.25 | 1 | 1500.00 | 375.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 750.00 |
| 第二部分 批发采购新增 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能项 | 功能版块 | 说明 | 开发时间 | 人员投入 | 人天单价 | 价格 |
| 1 | pc端商家后台 | 多账号管理 | 商家可配置其他账号登录pc端及app端商家后台，主账号拥有退款及售后权限；账号可绑定自提点，绑定后只能核销该自提点的自提订单，未绑定自提点账号不能核销自提订单 | 1 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 2 |  | 订单管理 | 商家后台统计订单需要根据提货点不同进行分组统计 | 0.5 | 1 | 1500.00 | 750.00 |
| 3 |  | 商品管理 | 商品配置时要支持组合下单模式，可设置主产品下单超过一定数据必须增加商家的其他商品才允许下单；如：配置A商品超过5件必须购买1件B商品。 | 1 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 4 | 微信端 | 用户绑定自提点 | 用户进入批发采购首页，系统判断用户是否绑定自提点，提货点需要向会员展示提货点地址、提货点负责人与联系电话；，如果用户没有绑定自提点，提示用户去绑定，否者不能进行接下来的操作 | 1 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 5 |  | 下单 | 提交订单时选择配送方式，如果商品设置只允许自提，用户就只能选择自提；如果商品设置允许自提和物流，用户可以根据自己情况选择自提还是配送。 | 0.5 | 1 | 1500.00 | 750.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000.00 |
| 第三部分 批发采购优化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能项 | 功能版块 | 说明 | 开发时间 | 人员投入 | 人天单价 | 价格 |
| 1 | 店铺管理 | 营业管理 | 商店需要设定经营时间，只有在经营时间才允许会员下单 | 0.5 | 1 | 1500.00 | 750.00 |
| 2 | 商品管理 | 限购数 | 商品可配置每天预购数量，当下单付款超过预购数量时，商品当天将关闭 | 0.5 | 1 | 1500.00 | 750.00 |
| 3 |  | 下单时间 | 商品可配置每天下单时间，只允许会员在规定时间内下单； | 0.5 | 1 | 1500.00 | 750.00 |
| 4 |  | 自提配置 | 商品配置时<支持退货>开关无效、<支持换货>开关无效；增加<是否配送>开关，该开关与自提开关必须二选一，关闭配送时前端显示商品详情中默认显示自提地点以及负责人信息 | 0.5 | 1 | 1500.00 | 750.00 |
| 5 | 商家后台 | 扫码核销 | 优化核销流程，要求支持扫码核销 | 1 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |
| 汇总不含税 |  |  |  |  |  |  | 10613.21 |
| 增值税（专用/普通）发票 |  |  |  |  |  |  | 6个点 |
| 税费 |  |  |  |  |  |  | 636.79 |
| 汇总含税 |  |  |  |  |  |  | 11250.00 |

| 愉哈哈优选新增功能功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 需求分析、UI设计、架构设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 描述 |  | 人员投入 | 开发时间 | 人天单价 | 价格 |
| 1 | 需求分析、UI设计、即时通信架构设计 | 功能梳理、功能规划 |  | 1 | 1 | 1500.00 | 1500 |
| 2 |  | PC端、APP和管理后台原型图设计 |  | 1 | 3 | 1500.00 | 4500 |
| 3 |  | 一阶段PC端APP端和微信端（同步APP端）UI页面设计 |  | 1 | 3 | 1500.00 | 4500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10500 |
| 第二部分 商家PC端后台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能项 | 功能版块 | 说明 | 人员投入 | 开发时间 | 人天单价 | 价格 |
| 1 | 入驻优选资料填写 | 企业信息填写 | 后台录入公司名称、是否是重庆市农担公司贷款在保企业、公司注册资金、公司注册地址、电商运营人员数、主营品牌、品牌所属一级类目、企业类型、代理级别、企业年销售额、线上销售额、企业文化介绍、电商经验(选择电商平台、年营业额(万元)、电商店铺地址、负责人员)、市内物流速度、具体物流 | 1 | 2 | 1500.00 | 3000 |
| 2 |  | 负责团队人员 | 后台录入负责愉哈哈平台团队人员数、项目负责人姓名、项目负责人电话、项目负责人QQ和邮箱、具体经办人姓名、具体经办人电话、具体经办人QQ和邮箱、有无专业客服、客服工作时间段、同款商品价格是否不高于其他平台、填报日期 | 1 | 1.5 | 1500.00 | 2250 |
| 3 |  | 上架商品信息表 | 后台录入商品名称、商品规格、销售价格、商品介绍、商品资质类型、农产品检测报告、农药残留检测报告、新鲜蔬类、证明、鲜活水产类、身份证 | 1 | 2 | 1500.00 | 3000 |
| 4 |  | 企业与产品图片 | 后台录入商品名称、产品细节图、产品本身包装图、产品外包装图片、产品物流包装图片、企业生产线图、企业办公室图片 | 1 | 1.5 | 1500.00 | 2250 |
| 5 | 初步审核 | 初步审核中 | 商家提交资料然后平台审核，商家等待结果 | 1 | 1 | 1500.00 | 1500 |
| 6 |  | 初步审核通过 | 平台审核通过，商家后台显示需要邮寄的资料、地址，收件人、收件电话 | 1 | 1 | 1500.00 | 1500 |
| 7 |  | 初步审失败 | 平台审核失败，填写失败原因 | 1 | 0.5 | 1500.00 | 750 |
| 8 | 纸质文档复查 | 文档复查 | 平台收到文档后进行复查，复查通过，则商家后台进入下一个状态 | 1 | 1.5 | 1500.00 | 2250 |
| 8 | 粉丝评分 | 提交品鉴商品信息 | 后台根据商家提交的商品信息自动生成商品列表，然后商家自己完善商品信息提交给平台审核，审核成功后用户就可以申请品鉴了 | 1 | 1 | 1500.00 | 1500 |
| 9 |  | 粉丝品鉴评分 | 粉丝申请品鉴成功后，评价商品进行评分，商品评分达到平台的评分等级后，则表示该商品成功入驻优选，如果评分低于平台要求则该商品申请入驻优选失败，失败商品商家可重新申请入驻优选 | 1 | 1.5 | 1500.00 | 2250 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20250 |
| 第三部分 APP端、微信端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能项 | 功能版块 | 说明 | 人员投入 | 开发时间 | 人天单价 | 价格 |
| 1 | 主首页 | 优选商品展示 | 从入驻成功的优选商品中选出10个销量最高的在主首页进行展示 | 3 | 1 | 1500.00 | 4500 |
| 2 | 优选页面 | 优选页面 | 优选页面展示优选的轮播图，10个最新入驻的优选商品，根据分类展示所有的优选商品 | 3 | 1 | 1500.00 | 4500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9000 |
| 汇总不含税价 |  |  |  |  |  |  | 37500.00 |
| 发票(增值税专用发票/普票) |  |  |  |  |  |  | 6个点 |
| 税费 |  |  |  |  |  |  | 2250.00 |
| 汇总含税价 |  |  |  |  |  |  | 39750 |

| 愉哈哈平台首页改版、新增接口、服务器迁移报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 精品商城功能调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能项 | 功能版块 | 说明 | 人员投入（人） | 开发时间（填） | 人天单价 | 价格 |
| 1 | pc端商家后台 | 后台订单打印配送单 | 后台商家查看订单列表，可以直接选择打印小票将订单信息打印出来 | 1 | 0.5 | 1500 | 750 |
| 2 | 微信端 | 活动专区修改 | 专区活动下单方式调整，可以直接通过列表选择商品数量加入购物车，并在专区提供购物车入口 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |
| 3 |  | 专区首页效果去修改 | 所有布局进行调整 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |
| 4 |  |  | 前端页面的调整并开发 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |
| 5 |  | 修改广告图 | 1、专区广告图2、滚动BANNER图 | 1 | 0.5 | 1500 | 750 |
| 6 |  | 愉哈哈整体首页进行改版 | 首页UI重新设计 | 1 | 0.5 | 1500 | 750 |
| 7 |  |  | 接口修改、有部分重新开发，分类接口重新调整 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |
| 8 |  |  | 前端进行全部重新开发并切片 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |
| 9 |  | 产品更多列表页 | UI重新设计 | 1 | 0.5 | 1500 | 750 |
| 10 |  |  | 接口修改 | 1 | 0.5 | 1500 | 750 |
| 11 |  |  | 前端页面功能重新开发 | 1 | 0.5 | 1500 | 750 |
| 12 |  | 优化搜索功能 | 对产品的搜索只能够搜索专区的产品，或产品列表的产品 | 1 | 0.5 | 1500 | 750 |
| 13 | 接口 | 农哈哈系统积分接口对接 | 新增积分接口，更新积分接口，称需后台实现积分购买记录 | 1 | 0.5 | 1500 | 750 |
| 汇总（不含稅） |  |  |  |  |  |  | 12735.85 |
| 发票（普通/增值税）专用发票 |  |  |  |  |  |  | 6个点 |
| 税费 |  |  |  |  |  |  | 764.15 |
| 汇总（含稅） |  |  |  |  |  |  | 13500 |